Time

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Start Date** | **Duration(days)** | **End Date** |
|  | | |  |  |  |
| **Production** | | |  |  |  |
| Test plan | | | 29.4.2015 | 3 | 01.5.2015 |
| Design Document | | | 4.5.2015 | 7 | 11.5.2015 |
| First Prototype | | | 15.5.2015 | 10 | 25.5.2015 |
|  |  |
| **Finalize** | | |  |  |  |
| Final appearance retouch | | | 29.5.2015 | 3 | 01.6.2015 |
| Debugging | | | 02.6.2015 | 7 | 09.6.2015 |
| Finalize the whole program | | | 10.6.2015 | 3 | 12.6.2015 |
| Create user manual | | | 10.6.2015 | 3 | 12.6.2015 |
| **Presentation** | | |  |  |  |
| Prepare presentation | | | 12.6.2015 | 3 | 15.6.2015 |
| Send the final version of the application and the documents | | | 15.6.2015 | 1 | 15.6.2015 |
| Present | | | 19.6.2015 | 1 | 19.6.2015 |